ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.03.2015                                                                                        1-НПА

Об утверждении Плана реализации государственной программы 
Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы»

В целях эффективной реализации государственной программы 
Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 №70, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы 
Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа) на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – План).

2. Заместителю руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Жучкову П.А. обеспечить организацию выполнения Плана.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

| Член Правительства Новосибирской области – руководитель департамента |  | А.В. Дюбанов |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы»

Таблица № 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области 
«Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» 
на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| Цель / задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измере-ния | Значение весового коэффициен-та целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2015 год | На 2015 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы - создание условий для получения населением и хозяйствующими субъектами на территории Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 государственной программы. Модернизация и развитие инфраструктуры связи на территории Новосибирской области. | количество сельских жителей Новосибирской области, для которых дополнительно обеспечен доступ к современным услугам связи | чел. | 0,04 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |
| Задача 2 государственной программы. Развитие технической и технологической основы обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Новосибирской области. | среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области | % | 0,1 | 55 |  |  |  |  | 45 | 40 |  |
| Задача 3 государственной программы. Развитие технической и технологической основы информационного общества в Новосибирской области | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0,25 | 40 |  |  |  |  | 50 | 60 |  |
| Задача 4 государственной программы. Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории Новосибирской области | количество отраслевых приложений региональной геоинформационной системы Новосибирской области, используемых органами государственной власти Новосибирской области | ед. | 0,1 | 30 |  |  |  |  | 35 | 40 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной подпрограммы: содействие повышению доступности и качества услуг связи на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Модернизация и развитие объектов телекоммуникационной инфраструктуры на территории поселений Новосибирской области | количество сельских жителей, дополнительно обеспеченных в результате реализации подпрограммы возможностью доступа к услугам сети мобильной связи | чел. | 0,02 | 1 615 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | доля сельских отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания (от общего числа сельских отделений почтовой связи области без учета отделений г. Новосибирска) | % | - | 72,2 |  |  |  |  | 72,2 | 72,2 |  |
|  | количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в поселениях Новосибирской области | ед. | 0,02 | 724 (528) | - | - |  |  | 0 | 0 |  |
|  | количество вводимых точек широкополосного доступа в поселениях Новосибирской области | ед. | 0,02 | 192 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| - Подпрограмма государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования при устранении последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, предупреждении возможных угроз путем развертывания информационных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области | уровень интеграции экстренных оперативных служб Новосибирской области и центров обработки вызовов Новосибирской области в «Систему 112» | % | 0,1 | 91 |  |  |  |  | 91,5 | 100 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: создание условий, обеспечивающих поддержание, развитие и использование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и создание единой архитектуры электронного правительства, обеспечивающей межведомственный уровень обмена данными | доля государственных услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, которые можно получить в электронной форме из общего объема государственных услуг | % | 0,05 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в Новосибирской области, которые можно получить в электронной форме из общего объема муниципальных услуг | % | 0,05 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы. Развитие ведомственной информатизации исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и подведомственных им сфер, внедрение типовых элементов ведомственной информационно-технологической инфраструктуры | обеспечение заявленной ежегодной потребности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в технических средствах, обеспечивающих процессы ведомственной информатизации | % | 0,05 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | обеспеченность услугами связи учреждений здравоохранения Новосибирской области | % | 0,05 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  | обеспеченность услугами связи образовательных организаций Новосибирской области | % | 0,05 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы государственной программы: создание условий, обеспечивающих поддержание, развитие и использование геоинформационной системы Новосибирской области и региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы государственной программы. Развитие геоинформационной системы Новосибирской области и навигационной инфраструктуры Новосибирской области | количество обработанных запросов органов исполнительной государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории Новосибирской области в региональной информационно-навигационной системе мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области | ед. | 0,04 | 15000 |  |  |  |  | 20000 | 25000 |  |
|  | уровень обеспечения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области функционалом информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на базе региональной геоинформационной системы Новосибирской области | % | 0,04 | 80 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |
|  | доля устойчиво функционирующих станций точного позиционирования ГЛОНАСС, принадлежащих Правительству Новосибирской области | % | 0,02 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

_________

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа)

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |
| количество сельских жителей Новосибирской области, для которых дополнительно обеспечен доступ к современным услугам связи | за отчетный период | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется по количеству жителей поселений Новосибирской области, на территории которых запланировано проведение мероприятий в рамках государственной программы по обеспечению населения доступом к современным услугам связи; 2) фактическое значение определяется по количеству жителей, проживающих на территории поселений Новосибирской области, получивших в ходе реализации программных мероприятий возможность доступа к современным услугам связи | операторы связи, предоставляющие свои услуги на территории поселений Новосибирской области, получивших поддержку в рамках государственной программы, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области |
| доля населения Новосибирской области (без учета населения г. Новосибирска), для которого улучшилось качество предоставления услуг почтовой связи | за отчетный период | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется, как отношение количества жителей, проживающих на территории обслуживания отделений почтовой связи, в которых планируется провести ремонт в рамках мероприятий программы, к общему числу жителей Новосибирской области (без учета населения г. Новосибирска), умноженное на 100% 2) фактическое значение определяется, как отношение количества жителей, проживающих на территории обслуживания отделений почтовой связи, отремонтированных в ходе реализации программных мероприятий, к общему числу жителей Новосибирской области (без учета населения г. Новосибирска), умноженное на 100% | территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области |
| среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с данными главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области; 2) фактическое значение определяется, как отношение суммарного времени прибытия экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения Новосибирской области к месту происшествия за год к количеству вызовов экстренных оперативных служб Новосибирской области к месту происшествия за аналогичный период | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области |
| доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется в соответствии с требованиями указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, положениями государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества жителей Новосибирской области, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, к количеству жителей Новосибирской области старше 14 лет, умноженное на 100% | Минкомсвязь России, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области |
| количество отраслевых приложений региональной геоинформационной системы Новосибирской области (далее – РГИС НСО), используемых органами государственной власти Новосибирской области | за отчетный период | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется оценочно исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации государственной программы и с учетом планируемых к реализации программных мероприятий; 2) фактическое значение определяется по количеству отраслевых приложений региональной геоинформационной системы Новосибирской области, используемых органами государственной власти Новосибирской области | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» посредством данных РНИС НСО |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |
| количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в поселениях Новосибирской области | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из потребности муниципальных образований Новосибирской области во вводе на их территории телефонных номеров цифровых АТС, в том числе путём замены, (на основании поданных заявок глав муниципальных образований Новосибирской области) с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год; 2) фактическое значение рассчитывается по количеству вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в поселениях Новосибирской области | операторы связи, предоставляющие свои услуги на территории поселений Новосибирской области, получивших поддержку в рамках государственной программы |
| количество вводимых точек широкополосного доступа в поселениях Новосибирской области | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из потребности муниципальных образований Новосибирской области во вводе на их территории точек широкополосного доступа (на основании поданных заявок глав муниципальных образований Новосибирской области) с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год; 2) фактическое значение рассчитывается по количеству вводимых точек широкополосного доступа в поселениях Новосибирской области | операторы связи, предоставляющие свои услуги на территории поселений Новосибирской области, получивших поддержку в рамках государственной программы |
| количество сельских жителей, дополнительно обеспеченных в результате реализации подпрограммы возможностью доступа к услугам сети мобильной связи | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется по количеству жителей поселений Новосибирской области, на территории которых планируется проведение мероприятий в рамках подпрограммы по обеспечению доступом сельского населения к услугам мобильной связи; 2) фактическое значение рассчитывается по количеству жителей, проживающих на территории поселений Новосибирской области, получивших возможность доступа к услугам мобильной связи в результате реализации подпрограммы | операторы связи, предоставляющие свои услуги на территории поселений Новосибирской области, получивших поддержку в рамках государственной программы |
| доля сельских отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания (от общего числа сельских отделений почтовой связи области без учета отделений г. Новосибирска) | за отчетный период | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется, как отношение количества отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, отремонтированных в период с 2008 по период, предшествующий расчетному плановому, и находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания, и количества отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях и запланированных к ремонту в рамках реализации мероприятий подпрограммы, к общему количеству сельских отделений почтовой связи, расположенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области (без учета отделений г. Новосибирска), умноженное на 100%. Количество отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях и запланированных к ремонту в рамках реализации мероприятий подпрограммы, определяется исходя из потребности муниципальных образований Новосибирской области в ремонте почтовых отделений (на основании поданных заявок глав муниципальных образований Новосибирской области) с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области, отремонтированных в период с 2008 по период, предшествующий расчетному плановому, и находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, соответствующим стандартам и требованиям обслуживания, и количества отделений почтовой связи, размещенных в муниципальных помещениях, отремонтированных в отчетном году реализации программных мероприятий, к общему количеству сельских отделений почтовой связи, расположенных в муниципальных помещениях муниципальных образований Новосибирской области (без учета отделений г. Новосибирска), умноженное на 100% | УФПС НСО и органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |
| уровень интеграции экстренных оперативных служб Новосибирской области и центров обработки вызовов Новосибирской области в «Систему 112» | за отчетный период | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется в соответствии с техническим проектом по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Новосибирской области исходя из возможностей областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год; 2) фактическое значение определяется, как отношение суммарного количества ДДС «01», ДДС «02» ДДС «03», ДДС «04», ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО) и ДДС «Антитеррор», а также центров обработки вызовов «Системы 112», интегрированных в «Систему 112» в Новосибирской области в рамках реализации подпрограммы (обеспеченные операторами, оборудованием и услугами связи, необходимыми для работы в системе), к необходимому количеству ДДС «01», ДДС «02» ДДС «03», ДДС «04», ДДС реагирования в ЧС (ЦУКС НСО), ДДС «Антитеррор» и центров обработки вызовов «Системы 112», умноженное на 100% | ГКУ НСО «Служба 112» |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества» |  |  |  |  |
| доля государственных услуг, оказываемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, которые можно получить в электронной форме из общего объема государственных услуг | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из необходимости ежегодного обеспечения доступа населения Новосибирской области к получению в электронной форме 100% государственных услуг; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества государственных услуг, оказываемых ОИОГВ НСО в электронной форме к общему количеству государственных услуг, умноженное на 100% | Минэкономразвития НСО, ДИиРТТ НСО |
| доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в Новосибирской области, которые можно получить в электронной форме из общего объема муниципальных услуг | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из необходимости ежегодного обеспечения доступа населения Новосибирской области к получению в электронной форме 100% муниципальных услуг в соответствии с типовым перечнем муниципальных услуг; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ НСО в электронной форме к количеству муниципальных услуг, включенных в типовой перечень муниципальных услуг, умноженное на 100% | Минэкономразвития НСО, ДИиРТТ НСО |
| обеспечение заявленной ежегодной потребности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в технических средствах, обеспечивающих процессы ведомственной информатизации | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из необходимости ежегодного обеспечения 100% заявленной потребности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в технических средствах, обеспечивающих процессы ведомственной информатизации, с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества комплектов АРМ, приобретенного в рамках государственной программы, для оснащения ОИОГВ НСО к общему (плановому) количеству АРМ, необходимому для обеспечения процессов ведомственной информатизации в отчетном году в соответствии с заявками ОИОГВ НСО, умноженное на 100% | ДИиРТТ НСО, ОИОГВ НСО – функциональные заказчики |
| обеспеченность услугами связи учреждений здравоохранения Новосибирской области | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из необходимости обеспечения 100% заявленной ежегодной потребности министерства здравоохранения Новосибирской области в предоставлении доступа учреждениям здравоохранения Новосибирской области к услугам связи, с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества учреждений здравоохранения Новосибирской области, обеспеченных в рамках реализации подпрограммы услугами связи к общему (плановому) количеству учреждений здравоохранения Новосибирской области, умноженное на 100% | ДИиРТТ НСО, Минздрав НСО |
| обеспеченность услугами связи образовательных организаций Новосибирской области | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из необходимости обеспечения 100% заявленной ежегодной потребности министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в предоставлении доступа образовательным организациям Новосибирской области к услугам связи, с учетом возможностей областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества образовательных организаций Новосибирской области, обеспеченных в рамках реализации подпрограммы услугами связи к общему (плановому) количеству образовательных организаций Новосибирской области, умноженное на 100% | ДИиРТТ НСО, Минобрнауки НСО |
| Подпрограмма государственной программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области» |  |  |  |  |
| количество обработанных запросов органов исполнительной государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории Новосибирской области в региональной информационно-навигационной системе мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области (далее – РНИС НСО) | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» посредством данных РНИС НСО прогнозно исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации государственной программы и с учетом планируемых к реализации мероприятий подпрограммы; 2) фактическое значение определяется по количеству запросов органов исполнительной государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории Новосибирской области, обработанных в региональной информационно-навигационной системе мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» |
| уровень обеспечения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области функционалом информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на базе региональной геоинформационной системы Новосибирской области | за отчетный период | нарастающим итогом | 1) плановое значение определяется ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» посредством данных РНИС НСО исходя из фактически сложившихся показателей до начала реализации государственной программы и с учетом планируемых к реализации мероприятий подпрограммы; 2) фактическое значение определяется, как отношение количества муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, использующих информационную систему обеспечения градостроительной деятельности на базе региональной геоинформационной системы Новосибирской области, к общему количеству муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, умноженное на 100% | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» |
| доля устойчиво функционирующих станций точного позиционирования ГЛОНАСС, принадлежащих Правительству Новосибирской области | за отчетный период | ежегодно | 1) плановое значение определяется исходя из необходимости ежегодного обеспечения бесперебойного функционирования 100% количества станций точного позиционирования ГЛОНАСС, принадлежащих Правительству Новосибирской области 2) фактическое значение определяется, как отношение суммарного количества станций точного позиционирования ГЛОНАСС, бесперебойное функционирование которых обеспечивалось в отчетном периоде ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», к общему количеству станций точного позиционирования ГЛОНАСС, принадлежащих Правительству Новосибирской области, умноженное на 100% | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» |

_________

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  | Значение показате-ля на 2015 год | Значение показателя на очередной финансовый 2015 год (поквартально) |  |  |  | Значение показате-ля на 2016 год | Значение показате-ля на 2017 год | Ответст-венный исполни-тель / Функциональный заказчик | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель государственной программы – создание условий для получения населением и хозяйствующими субъектами на территории Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 государственной программы. Модернизация и развитие инфраструктуры связи на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области» государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Цель подпрограммы государственной программы – содействие повышению доступности и качества услуг связи на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы. Модернизация и развитие объектов телекоммуникационной инфраструктуры на территории поселений Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на строительство и модернизацию линий и сооружений связи на территории поселений Новосибирской области (на условиях софинансирования из средств областного бюджета Новосибирской области) | Количество муниципаль-ных образований, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | ДИиРТТ НСО, ОМС НСО | количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в поселениях Новосибирской области составит 724 (528) номера; количество ежегодно вводимых точек широкополосного доступа в поселениях Новосибирской области составит 192 ед.; количество сельских жителей, дополнительно обеспеченных в результате реализации программы возможностью доступа к услугам сети мобильной связи, 1 615 чел. |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  | 1000-6000 |  | 1000-6000 |  | 1000-6000 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 29 789,5 |  | 8 490,0 |  | 21 299,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 28 300,0 |  | 8490,0 |  | 19810,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 1 489,5 |  | 0 |  | 1 489,5 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1. Предоставление субсидии Венгеровскому району | Количество муниципаль-ных образований, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО, ОМС НСО | 831 житель Туруновского сельсовета обеспечен доступом к услугам сети мобильной связи |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  | 6000,0 |  | 1710,0 |  | 4 290,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 6 000,0 |  | 1 710,0 |  | 4 290,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 5 700,0 |  | 1710,0 |  | 3 990,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 300,0 |  | 0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2. Предоставление субсидии Степному сельсовету Искитимского района | Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО, ОМС НСО | 12 номеров цифровых АТС |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  | 1263,2 |  | 360,0 |  | 903,2 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 263,2 |  | 360,0 |  | 903,2 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 1 200,0 |  | 360,0 |  | 840,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 63,2 |  | 0 |  | 63,2 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.3. Предоставление субсидии Куйбышевскому району | Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО, ОМС НСО | 542 жителя Зоновского сельсовета обеспечено доступом к услугам сети мобильной связи |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  | 6000,0 |  | 1710,0 |  | 4 290,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 6 000,0 |  | 1 710,0 |  | 4 290,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 5 700,0 |  | 1710,0 |  | 3 990,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 300,0 |  | 0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.4. Предоставление субсидии Мошковскому району | Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО, ОМС НСО | количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в Барлакском сельсовете - 64 номера, Кайлинском сельсовете - 192 (150) номера;количество ежегодно вводимых точек широкополосного доступа в Барлакском и Кайлинском сельсоветах по 32 ед. |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  | 4210,5 |  | 1200,0 |  | 3 010,5 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 4 210,5 |  | 1 200,0 |  | 3 010,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 4 000,0 |  | 1200,0 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 210,5 |  | 0 |  | 210,5 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.5. Предоставление субсидии Убинскому району | Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО, ОМС НСО | 242 жителя Новодубровского сельсовета обеспечено доступом к услугам сети мобильной связи |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  | 6000,0 |  | 1710,0 |  | 4 290,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 6 000,0 |  | 1 710,0 |  | 4 290,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 5 700,0 |  | 1710,0 |  | 3 990,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 300,0 |  | 0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.6. Предоставление субсидии Черепановскому району | Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО, ОМС НСО | количество вводимых телефонных номеров цифровых АТС (в том числе путём замены) в Искровском сельсовете - 160 (128) номеров, Пятилетском сельсовете - 180 (150) номеров, Майском сельсовете - 128 (100) номеров; количество ежегодно вводимых точек широкополосного доступа в Искровском и Пятилетском сельсоветах по 32 ед., в Майском сельсовете - 64 ед. |
|  | Стоимость единицы (размер субсидии) |  |  |  |  | 6315,8 |  | 1800,0 |  | 4 515,8 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 6 315,8 |  | 1 800,0 |  | 4 515,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 6 000,0 |  | 1800,0 |  | 4 200,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 315,8 |  | 0 |  | 315,8 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 29 790 | 0 | 8 490,0 | 0 | 21 299,5 |  |  |  | количество сельских жителей Новосибирской области, для которых дополнительно обеспечен доступ к современным услугам связи – 4 000 чел. |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 28 300,0 | 0 | 8 490,0 | 0 | 19 810,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 1 489,5 | 0 | 0 | 0 | 1 489,5 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. Задача 2 государственной программы. Развитие технической и технологической основы обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры безопасности жизнедеятельности» государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Цель подпрограммы государственной программы – улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования при устранении последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, предупреждении возможных угроз путем развертывания информационных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1. Эксплуатация, сопровождение и развитие «Системы 112», обеспечение функционирования ГКУ НСО «Служба 112» | Количество систем/ госучреждений |  |  |  |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО «Система 112» | обеспечение бесперебойного функционирования «Системы 112» в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области, обеспечение деятельности государственного учреждения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 90 101,0 | 7 336,7 | 17 412,2 | 29 595,1 | 35 755,1 | 62 026,9 | 54 009,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 90 101,0 | 7 336,7 | 17 412,2 | 29 595,1 | 35 755,1 | 62 026,9 | 54 009,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 110 | 56 959,7 | 6 813,4 | 14 669,6 | 17 718,6 | 17 758,1 | 53 849,8 | 46 120,3 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 240 | 21 459,1 | 515,3 | 1 842,6 | 6 902,3 | 12 197,0 | 8 159,1 | 7 871,2 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 850 | 18,0 | 8,0 | 0 | 10 | 0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0404 | 240 | 11 664,2 | 0 | 900,0 | 4 964,2 | 5 800,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.1. Содержание ГКУ НСО «Система 112», уплата налогов | Количество учреждений |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГКУ НСО «Система 112» | содержание материально-технической базы ГКУ НСО «Система 112», организация работы, функционирования и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»; формирование и поддержание единого информационного пространства для всех участников «Системы 112»; координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях при реагировании на вызовы, поступившие по номеру «112», требующих участия нескольких оперативных служб |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 78 436,8 | 7 336,7 | 16 512,2 | 24 630,9 | 29 955,1 | 62 026,9 | 54 009,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 78 436,8 | 7 336,7 | 16 512,2 | 24 630,9 | 29 955,1 | 62 026,9 | 54 009,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 110 | 56 959,7 | 6 813,4 | 14 669,6 | 17 718,6 | 17 758,1 | 53 849,8 | 46 120,3 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 240 | 21 459,1 | 515,3 | 1 842,6 | 6 902,3 | 12 197,0 | 8 159,1 | 7 871,2 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 850 | 18,0 | 8,0 |  | 10,0 |  | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.2. Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании «Системы 112» | Количество размещений |  |  |  |  | 12 |  |  | 6 | 6 |  |  | ДИиРТТ НСО | информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.2.0405 | 240 | 600,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.3. Создание учебно-тренировочного комплекса и организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112» | Количество специалистов |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО | 20 специалиста с уровнем подготовки, необходимым для работы в «Системе 112» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5 274,2 |  | 700,0 | 3 474,2 | 1 100,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 274,2 |  | 700,0 | 3 474,2 | 1 100,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.2.0405 | 240 | 5 274,2 |  | 700,0 | 3 474,2 | 1 100,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.4. Внедрение «Системы 112» в опытную эксплуатацию. Обеспечение информационной безопасности системы | Количество систем |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО | прохождение государственных испытаний; выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5 790,0 |  | 200,0 | 1 190,0 | 4 400,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 790,0 |  | 200,0 | 1 190,0 | 4 400,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.2.0405 | 240 | 5 790,0 |  | 200,0 | 1 190,0 | 4 400,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2. Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов «112» | Количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | МС НСО, ГКУ НСО «УКС» | завершение реконструкции здания с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование Ситуационного центра «Системы 112» в круглосуточном режиме |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 110 301,6 |  |  | 42 090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 110 301,6 |  |  | 42 090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 0410 | 18.2.0404 | 410 | 110 301,6 |  |  | 42090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2.1. Выполнение второго этапа реконструкции здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 | Количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | ГКУ НСО «УКС» | акт о завершении реконструкции здания |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 110 301,6 |  |  | 42 090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 110 301,6 |  |  | 42 090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 0410 | 18.2.0404 | 410 | 110 301,6 |  |  | 42090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры безопасности жизнедеятельности» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 200 402,6 | 7 336,7 | 17 412,2 | 71 685,6 | 103 966,2 | 262 026,9 | 140 009,5 |  | сокращение с 60 до 40 минут в 2017 году времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 110 | 56 959,7 | 6 813,4 | 14 669,6 | 17 718,6 | 17 758,1 | 53 849,8 | 46 120,3 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 240 | 21 459,1 | 515,3 | 1 842,6 | 6 902,3 | 12 197,0 | 8 159,1 | 7 871,2 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 850 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0405 | 240 | 11 664,2 | 0 | 900,0 | 4 964,0 | 5 800,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 124 | 0410 | 18.2.0404 | 410 | 110 301,6 | 0 | 0 | 42 090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. Задача 3 государственной программы. Развитие технической и технологической основы информационного общества в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Подпрограмма «Развитие территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества» государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. Цель подпрограммы государственной программы – создание условий, обеспечивающих поддержание, развитие и использование территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы. Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и создание единой архитектуры электронного правительства, обеспечивающей межведомственный уровень обмена данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1. Сопровождение и эксплуатация и расширение объектов территориальной информационной системы Новосибирской области (включая повышение ИКТ-компетентности участников взаимодействия в рамках ТИС НСО). Обеспечение функционирования защищенной сети Правительства НСО. Развитие сети передачи данных, в том числе ее защищенных сегментов, и других объектов ТИС НСО | Количество объектов |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦИТ НСО» | обеспечение работоспособности, повышение производительности и устойчивости функционирования программно-аппаратных комплексов и других объектов ТИС НСО; подключение объектов социальной инфраструктуры к ГИСПД; выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 217 360,0 | 30 883,7 | 78 375,3 | 90 111,1 | 17 990,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 217 360,0 | 30 883,7 | 78 375,3 | 90 111,1 | 17 990,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 154 454,0 | 16 493,7 | 63 463,7 | 72 377,7 | 2 119,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 610 | 46 906,0 | 10 390,0 | 10 911,6 | 13 733,4 | 11 871,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 850 | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.1. Предоставление субсидии ГБУ НСО «ЦИТ НСО» | Количество учреждений |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГБУ НСО «ЦИТ НСО» | содержание материально-технической базы ГБУ НСО «ЦИТ НСО», обеспечение работоспособности, повышение производительности и устойчивости функционирования программно-аппаратных комплексов и иных объектов ТИС НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 46 906,0 | 10 390,0 | 10 911,6 | 13 733,4 | 11 871,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 46 906,0 | 10 390,0 | 10 911,6 | 13 733,4 | 11 871,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 610 | 46 906,0 | 10 390,0 | 10 911,6 | 13 733,4 | 11 871,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей | Количество налогов |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО | оплата налоговых платежей по содержанию имущества, отнесенного на баланс ДИиРТТ НСО на праве оперативной собственности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 850 | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.3. Обеспечение функционирования защищенной сети Правительства НСО, ТИС НСО | Количество систем |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО | выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 10 438,7 | 1 143,7 | 7 507,7 | 943,7 | 843,7 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 10 438,7 | 1 143,7 | 7 507,7 | 943,7 | 843,7 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 10 438,7 | 1 143,7 | 7 507,7 | 943,7 | 843,7 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.4. Сопровождение телекоммуникационной инфраструктуры Правительства НСО, ТИС НСО | Количество систем |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО | обеспечение возможности информационного обмена, передачи данных посредством ГИСПД НСО при взаимодействии в рамках ТИС НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 20 731,3 | 9 934,1 | 9 599,1 | 599,1 | 599,1 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 20 731,3 | 9 934,1 | 9 599,1 | 599,1 | 599,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 20 731,3 | 9 934,1 | 9 599,1 | 599,1 | 599,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.5. Приобретение права на использование (приобретение лицензий) СУБД для обеспечения лицензионной частоты используемого программного обеспечения | Количество комплектов |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО | позволит выполнять требования законодательства РФ в части не нарушения авторских прав на программное обеспечение путем незаконного копирования подлинных программ для ЭВМ |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 40 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 40 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 40 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.6. Сопровождение и развитие сетевой и серверной инфраструктуры ЦОД Правительства НСО | Количество ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО | обеспечение исправного и бесперебойного функционирования ЦОД Правительства НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 83 284,0 | 100,0 | 11 700,0 | 71 184,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 83 284,0 | 100,0 | 11 700,0 | 71 184,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 83 284,0 | 100,0 | 11 700,0 | 71 184,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2. Создание, доработка и сопровождение программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования, обеспечивающих процессы оказания государственных и муниципальных услуг Новосибирской области в электронной форме, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия, а также их интеграция с «Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций)». | Количество |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | ДИиРТТ НСО / ОИОГВ НСО | выполнение требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Обеспечение возможности подачи заявки на оказание государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в электронной форме с помощью сайта государственных и муниципальных услуг Новосибирской области, повышение информированности граждан о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в электронной форме |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 82 457,3 | 8 158,1 | 22 903,0 | 25 027,8 | 26 368,4 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 82 457,3 | 8 158,1 | 22 903,0 | 25 027,8 | 26 368,4 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 82 457,3 | 8 158,1 | 22 903,0 | 25 027,8 | 26 368,4 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.1. Создание, модернизация, развитие информационной системы «Межведомственная автоматизированная информационная система» Новосибирской области, информационной системы «центр приема электронных государственных и муниципальных услуг», и иных информационных систем (подсистем), обеспечивающих межведомственное взаимодействие и интеграцию с ЕПГУ | Количество ИС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ДИиРТТ НСО / ОИОГВ НСО | выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 33 337,0 | 2 079,0 | 8 559,8 | 11 013,9 | 11 684,2 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 66 673,9 | 4 158,1 | 17 119,6 | 22 027,8 | 23 368,4 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 66 673,9 | 4 158,1 | 17 119,6 | 22 027,8 | 23 368,4 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.2. Модернизация, развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса «Социальный портрет гражданина» | Количество ИС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минсоцразвития НСО | доля государственных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, от общего числа государственных услуг по линии Минсоцразвития НСО составит 100% |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 14 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 14 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 14 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.3. Модернизация, развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса «Катарсис» | Количество ИС |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минтруд НСО | качественное улучшение функциональных характеристик программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего 100% возможности оказания государственных услуг в сфере труда и занятости в электронной форме с использованием межведомственного взаимодействия |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1 783,4 |  | 1 783,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 783,4 |  | 1 783,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 1 783,4 |  | 1 783,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3. Создание, модернизация, развитие и сопровождение официального портала Правительства Новосибирской области и иных Интернет-ресурсов Правительства Новосибирской области | Количество ИС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | ДИиРТТ НСО / ОИОГВ НСО | повышение открытости информации о деятельности органов власти, качества информирования граждан с помощью веб-ресурсов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 500,0 | 150,0 | 450,0 | 450,0 | 1 450,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 000,0 | 300,0 | 900,0 | 900,0 | 2 900,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 5 000,0 | 300,0 | 900,0 | 900,0 | 2 900,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3.1. Создание, модернизация, развитие и сопровождение официального портала Правительства Новосибирской области и иных Интернет-ресурсов Правительства Новосибирской области, ОИОГВ НСО | Количество ИС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | ДИиРТТ НСО / ОИОГВ НСО | обеспечение функционирования официальных Интернет-ресурсов Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, ОИОГВ НСО, соблюдение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 500,0 | 150,0 | 450,0 | 450,0 | 1 450,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 000,0 | 300,0 | 900,0 | 900,0 | 2 900,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 5 000,0 | 300,0 | 900,0 | 900,0 | 2 900,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4. Модернизация, развитие и сопровождение государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности ОИОГВ НСО, обеспечивающих межведомственный уровень обмена данными | Количество ИС |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / ОИОГВ НСО | обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности ОИОГВ НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 55 103,4 |  |  | 4 868,0 | 50 235,4 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 55 103,4 |  |  | 4 868,0 | 50 235,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 55 103,4 |  |  | 4 868,0 | 50 235,4 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4.1. Модернизация, развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области | Количество ИС |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / ОИОГВ НСО | достижение к 2016 году 80% доли электронного документооборота в общем объеме документооборота областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 33 500,0 |  |  |  | 33 500,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 33 500,0 |  |  |  | 33 500,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 33 500,0 |  |  |  | 33 500,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4.2. Модернизация, развитие и сопровождение регионального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» | Количество ИС |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО | автоматизация процедур планирования, контроля, мониторинга и учета деятельности ИОГВ НСО и ОМС НСО путем расширения функционала ГАС «Управление». Повышение уровня доступности информации о деятельности ИОГВ НСО и ОМС НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4.3. Модернизация, развитие и сопровождение программно-аппаратных комплексов в сфере управления финансами и бухгалтерского учета, включая обеспечение их устойчивого функционирования и обеспечения информационной безопасности | Количество ИС |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / МФиНП НСО | расширение функциональных возможностей автоматизированных систем управления общественными финансами, автоматизация процедур технического сопровождения систем, повышение скорости обработки данных в «Свод-СМАРТ» на 50%, АС «Бюджет», АС «ФЭА» на 30% |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 6 735,4 |  |  |  | 6 735,4 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 6 735,4 |  |  |  | 6 735,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 6 735,4 |  |  |  | 6 735,4 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4.4. Модернизация, развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса сетевого справочного телефонного узла Правительства Новосибирской области | Количество рабочих мест |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  | ДИиРТТ НСО, Управление по работе с обращениями граждан - общественная приемная Губернатора НСО | техническое обеспечение ежегодного проведения всероссийского дня приема граждан в Новосибирской области (Поручение Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-936, обеспечение функционирования ССТУ Правительства НСО в целях приема обращений граждан |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 147,5 |  |  |  | 147,5 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 4 868,0 |  |  |  | 4 868,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 4 868,0 |  |  |  | 4 868,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы. Развитие ведомственной информатизации исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и подведомственных им сфер, внедрение типовых элементов ведомственной информационно-технологической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования и обеспечения информационной безопасности, обеспечивающих процессы информатизации Минздрава НСО, учреждений сферы здравоохранения Новосибирской области, а также обеспечение информационного обмена между участниками сферы здравоохранения Новосибирской области | Количество |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | обеспечение технической поддержки и работоспособности ЕГИСЗ НСО; оснащение Минздрава НСО, учреждений здравоохранения и медицинских организаций Новосибирской области техническими средствами и программным обеспечением, необходимыми для эксплуатации ЕГИСЗ НСО; выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации; обеспечение возможности передачи данных при взаимодействии информационных систем сферы здравоохранения; обеспечение возможности записи на прием к врачу посредством звонка в единый call-центр для жителей Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 320 000,0 | 12 915,7 | 15 949,0 | 157 349,0 | 133 786,2 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 320 000,0 | 12 915,7 | 15 949,0 | 157 349,0 | 133 786,2 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 320 000,0 | 12 915,7 | 15 949,0 | 157 349,0 | 133 786,2 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.1. Техническое сопровождение ЕГИСЗ НСО | Количество систем |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | обеспечение в режиме 24*7*365 технической поддержки и работоспособности ЕГИСЗ НСО, в т.ч. процессов взаимодействия с федеральным сегментом ЕГИСЗ РФ |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 9 100,0 |  | 3 033,3 | 3 033,3 | 3 033,3 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 9 100,0 |  | 3 033,3 | 3 033,3 | 3 033,3 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 9 100,0 |  | 3 033,3 | 3 033,3 | 3 033,3 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.2. Осуществление мероприятий по защите информации для медицинских организаций Новосибирской области | Количество |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 10 255,0 | 2 113,8 | 2 113,8 | 2 113,8 | 3 913,8 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 10 255,0 | 2 113,8 | 2 113,8 | 2 113,8 | 3 913,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 10 255,0 | 2 113,8 | 2 113,8 | 2 113,8 | 3 913,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.3. Построение и/или модернизация локальных вычислительных сетей в медицинских организациях Новосибирской области | Количество |  |  |  |  | ххх |  |  |  | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | создание технической возможности внедрения и эксплуатации ЕГИСЗ НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 91 537,2 |  |  |  | 91 537,2 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 91 537,2 |  |  |  | 91 537,2 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 91 537,2 |  |  |  | 91 537,2 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.4. Создание и расширение вычислительных мощностей для ведения централизованного архива медицинских изображений | Количество |  |  |  |  | ххх |  |  |  | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | дооснащение централизованного архива медицинских изображений и результатов диагностических обследований пациентов с возможностью оперативного доступа к информации из любого медицинского учреждения области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 15 000,0 |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.5. Создание отказоустойчивой кластерной инфраструктуры регионального центра обработки данных | Количество |  |  |  |  | ххх |  |  | ххх |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | увеличение мощностей регионального центра обработки данных, обеспечение устойчивости и повышение производительности ЦОД для обеспечения оперативного доступа к информации из медицинских организаций Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.6. Модернизация и развитие ЕГИСЗ НСО, обеспечение внедрения системы в учреждениях здравоохранения Новосибирской области | Количество |  |  |  |  | ххх |  |  | ххх |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | все государственные учреждения здравоохранения Новосибирской области осуществляют автоматизированную запись на прием к врачу. Количество пациентов, у которых ведется электронная медицинская карта, составит более 80% |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 101 400,0 |  |  | 101 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 101 400,0 |  |  | 101 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 101 400,0 |  |  | 101 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.7. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования, обеспечивающих функционирования единого call-центра электронной регистратуры | Количество |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | обеспечение возможности записи на прием к врачу посредством звонка в единый call-центр для жителей г. Новосибирска и Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 13 707,8 | 1 051,9 | 1 051,9 | 1 051,9 | 10 551,9 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 13 707,8 | 1 051,9 | 1 051,9 | 1 051,9 | 10 551,9 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 13 707,8 | 1 051,9 | 1 051,9 | 1 051,9 | 10 551,9 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1.8. Обеспечение информационного обмена между медицинскими учреждениями Новосибирской области, в том числе предоставление доступа в сеть Интернет | Количество |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО | обеспечение возможности передачи данных при взаимодействии информационных систем сферы здравоохранения, работа электронной регистратуры НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 39 000,0 | 9 750,0 | 9 750,0 | 9 750,0 | 9 750,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 39 000,0 | 9 750,0 | 9 750,0 | 9 750,0 | 9 750,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 39 000,0 | 9 750,0 | 9 750,0 | 9 750,0 | 9 750,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования и обеспечения информационной безопасности, обеспечивающих процессы информатизации Минобрнауки НСО, учреждений сферы образования Новосибирской области, а также обеспечение информационного обмена между участниками сферы образования в Новосибирской области | Количество |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минобрнауки НСО | обеспечение Минобрнауки НСО, образовательных организаций НСО техническими средствами и программным обеспечением, необходимыми для организации образовательного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий; выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации; обеспечение предоставления услуг доступа в сеть Интернет образовательным организациям НСО, ММЦ НСО и иным участникам образовательного процесса |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 98 260,0 | 18 800,0 | 41 460,0 | 18 550,0 | 19 450,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 98 260,0 | 18 800,0 | 41 460,0 | 18 550,0 | 19 450,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 98 260,0 | 18 800,0 | 41 460,0 | 18 550,0 | 19 450,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2.1. Приобретение лицензий в рамках стандартного (базового) пакета программного обеспечения для образовательных организаций НСО | Количество лицензий |  |  |  |  | 20205 |  | 20205 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минобрнауки НСО | обеспечение лицензионным ПО 100% образовательных организаций НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 0,29 |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 900,0 |  | 5 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 5 900,0 |  | 5 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2.2. Проведение аттестации информационных систем, эксплуатируемых в Минобрнауки Новосибирской области | Количество работ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минобрнауки НСО | выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2.3. Оборудование пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения с онлайн-трансляцией | Количество ППЭ |  |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минобрнауки НСО | выполнение технических требований порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 199,5 |  | 199,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 760,0 |  | 16 760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 16 760,0 |  | 16 760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2.4. Приобретение программного обеспечения для проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 классов "АИС ГИА" | Количество ИС | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минобрнауки НСО | обеспечение технической возможности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 классов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 200,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 200,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 2 200,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2.5. Обновление компьютерного парка (включая периферийное оборудование) регионального центра обработки информации ЕГЭ | Количество центров |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минобрнауки НСО | обеспечение функционирования регионального центра обработки информации ЕГЭ |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2.6. Обеспечение информационного обмена между участниками сферы образования в Новосибирской области, в т.ч.: предоставление доступа в сеть Интернет | Количество ОУ |  |  |  |  | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минобрнауки НСО | обеспечение предоставления услуг доступа в сеть Интернет образовательным организациям НСО, ММЦ НСО и иным участникам образовательного процесса |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 64,0 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,9 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 72 500,0 | 18 250,0 | 18 250,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 72 500,0 | 18 250,0 | 18 250,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования и обеспечения информационной безопасности, обеспечивающих процессы информатизации Минсоцразвития НСО, отделов и учреждений сферы социального поддержки и обслуживания населения Новосибирской области | Количество |  |  |  |  | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / Минсоцразвития НСО | обеспечение Минсоцразвития НСО, ОПИСВ НСО, иных отделов и учреждений сферы социальной поддержки и обслуживания населения Новосибирской области техническими средствами и программным обеспечением, необходимыми для организации процесса социальной поддержки и обслуживания населения с применением информационно-коммуникационных технологий; выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 42 236,1 | 103,3 | 2 448,3 | 24 884,3 | 14 800,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 42 236,1 | 103,3 | 2 448,3 | 24 884,3 | 14 800,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 42 236,1 | 103,3 | 2 448,3 | 24 884,3 | 14 800,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3.1. Поставка многофункциональных устройств для нужд территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области | Количество ед. |  |  |  |  | 111 |  |  | 111 |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минсоцразвития НСО | обеспечение исполнения государственных социальных обязательств по предоставлению социальных выплат в объеме 1 млн. платежных поручений ежемесячно в 44 территориальных органах министерства социального развития НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 772,0 |  |  | 5 772,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 5 772,0 |  |  | 5 772,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3.2. Модернизация компьютерного парка территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области, учреждений социального обслуживания населения | Количество ед. |  |  |  |  | 430 |  |  | 430 |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минсоцразвития НСО | обеспечение 30% обновления компьютерного парка территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области, учреждений социального обслуживания населения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 27,8 |  |  | 27,8 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 11 954,0 |  |  | 11 954,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 11 954,0 |  |  | 11 954,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3.3. Оказание услуг по техническому сопровождению защищенной сети министерства социального развития Новосибирской области ViPNet № 542 | Количество учреждений |  |  |  |  | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минсоцразвития НСО | обеспечение бесперебойного функционирования защищенной сети министерства социального развития Новосибирской области ViPNet № 542, поддержание и сопровождение юридически значимого электронного документооборота |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 414,4 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 138,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 414,4 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3.4. Проектирование и создание системы защиты персональных данных Минсоцразвития НСО, территориальных органов министерства, отделов и учреждений сферы социального поддержки и обслуживания населения Новосибирской области | Количество АРМ |  |  |  |  | 300 |  | 170 | 90 | 40 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минсоцразвития НСО | выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации при обработке персональных данных в 50% учреждений социальной защиты населения НСО (100% исполнение в Минсоцразвитии НСО) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 80,3 |  | 13,8 | 78,4 | 367,4 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 24 095,7 |  | 2 344,0 | 7 055,0 | 14 696,7 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 24 095,7 |  | 2 344,0 | 7 055,0 | 14 696,7 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования и обеспечения информационной безопасности, обеспечивающих процессы информатизации Минкультуры НСО и учреждений сферы культуры Новосибирской области, оцифровка библиотечных, архивных фондов и объектов культурного наследия НСО | Количество |  |  |  |  | ххх |  | ххх |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минкультуры НСО | обеспечение перевода библиотечных фондов, архивных фондов и объектов культурного наследия НСО в цифровой формат; обеспечение сохранности цифрового контента |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5 150,0 |  | 5 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 150,0 |  | 5 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 5 150,0 |  | 5 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4.1. Приобретение оборудования для создания (оснащения) центра коллективного сканирования | Количество комплектов |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минкультуры НСО | обеспечение реализации работ по оцифровке библиотечных фондов, архивных фондов и объектов культурного наследия НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 2 400,0 |  | 2 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4.2. Оцифровка коллекций редких и ценных документов (в том числе в аудиоформате) | Количество |  |  |  |  | ххх |  | ххх |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минкультуры НСО | сохранение коллекций редких и ценных документов библиотечного фонда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4.3. Модернизация оборудования и продление срока гарантийного обслуживания оборудования центра обработки данных библиотек Новосибирской области | Количество ЦОД |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / Минкультуры НСО | обеспечение отказоустойчивости оборудования центра с сохранением имеющегося объема мощностей и емкостей хранения, обеспечение гарантийной технической поддержки в течение года |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1 850,0 |  | 1 850,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 850,0 |  | 1 850,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 1 850,0 |  | 1 850,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.5. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования и обеспечения информационной безопасности, обеспечивающих процессы информатизации МФиНП НСО, ГКУ НСО «РИЦ», УФиНП муниципальных районов НСО | Количество |  |  |  |  | ххх |  | ххх |  | ххх |  |  | ДИиРТТ НСО / МФиНП НСО | обеспечение функционирования систем автоматизации бюджетного процесса в Новосибирской области, выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 28 464,6 |  | 19 086,7 |  | 9 377,9 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 28 464,6 |  | 19 086,7 |  | 9 377,9 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 28 464,6 |  | 19 086,7 |  | 9 377,9 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.5.1. Расширение и модернизация программно-аппаратного комплекса беспроводного сегмента передачи данных, обеспечение информационной безопасности сети передачи данных | Количество точек подключения |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  | ДИиРТТ НСО / МФиНП НСО | создание единой зоны покрытия беспроводной сети передачи данных в помещениях МФиНП НСО, ГКУ НСО РИЦ и УФиНП муниципальных районов НСО с соблюдением требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5,707 |  |  |  | 5,707 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 6 848,1 |  |  |  | 6 848,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 6 848,1 |  |  |  | 6 848,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.5.2. Приобретение оргтехники для нужд финансовых органов Новосибирской области | Количество ед. |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | ДИиРТТ НСО / МФиНП НСО | обновление 15% компьютерного парка и 12% парка МФУ МФиНП НСО, ГКУ НСО РИЦ и УФиНП муниципальных районов НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 31,62 |  |  |  | 31,62 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 529,8 |  |  |  | 2 529,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 2 529,8 |  |  |  | 2 529,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.5.3. Приобретение системного и прикладного программного обеспечения для нужд финансовых органов Новосибирской области | Количество комплектов ПО |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО / МФиНП НСО | обеспечение лицензионным ПО МФиНП НСО, ГКУ НСО РИЦ и УФиНП муниципальных районов НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 4 771,67 |  | 4 771,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 19 086,7 |  | 19 086,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 19 086,7 |  | 19 086,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.6. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, включая обеспечение их устойчивого функционирования и обеспечения информационной безопасности, обеспечивающих процессы информатизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | Количество ИС |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / МЖКХиЭ НСО, ГЖИ НСО | обеспечение функционирования систем автоматизации управления информационными ресурсами об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, выполнение требований действующего законодательства в области защиты информации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 22 000,0 |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.6.1. Модернизация, развитие и сопровождение единой базы информационных ресурсов Новосибирской области | Количество ИС |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ДИиРТТ НСО / МЖКХиЭ НСО, ГЖИ НСО | формирование и расширение функциональных возможностей единой базы информационных ресурсов об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения на основе интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных; возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации с порталом государственных и муниципальных услуг, с информационной системой ФСТ РФ, с информационной системой - государственной информационной системой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; обеспечение федеральных требований по раскрытию информации в сфере управления многоквартирными домами |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 22 000,0 |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Развитие территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 876 031,4 | 70 845,1 | 186 614,7 | 322 039,5 | 296 532,0 | 61 556,0 | 61 556,0 |  | обеспечение роста доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до уровня 60% в 2017 году |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 813 125,4 | 56 455,1 | 171 703,1 | 304 306,1 | 280 661,0 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 610 | 46 906,0 | 10 390,0 | 10 911,6 | 13 733,4 | 11 871,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 850 | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. Задача 4 государственной программы. Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Подпрограмма «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области» государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. Цель подпрограммы государственной программы – создание условий, обеспечивающих поддержание, развитие и использование геоинформационной системы Новосибирской области и региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы. Развитие геоинформационной системы Новосибирской области и навигационной инфраструктуры Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1. Организация технического сопровождения и комплексного развития региональной геоинформационной системы Новосибирской области, навигационной инфраструктуры Новосибирской области, региональной навигационно-информационной системы | Количество объектов |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ДИиРТТ НСО, ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» / Минздрав НСО, Минобрнауки НСО, Минтруд НСО | обеспечение возможности формирования и использования в РГИС НСО актуальных и достоверных отраслевых пространственных данных и пространственных данных муниципальных образований; обеспечение устойчивости функционирования сети станций метеорологического назначения и точного позиционирования ГЛОНАСС на территории Новосибирской области; информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов на территории Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 82 481,4 | 5 045,8 | 36 635,1 | 20 360,3 | 20 440,3 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 82 481,4 | 5 045,8 | 36 635,1 | 20 360,3 | 20 440,3 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 240 | 62 310,3 | 0 | 31 195,9 | 15 536,2 | 15 578,3 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 610 | 20 171,1 | 5 045,8 | 5 439,2 | 4 824,1 | 4 862,0 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.1.1.1.1.1. Содержание ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | Количество учреждений |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 2/1 | ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» | содержание материально-технической базы ГБУ НСО «ЦНГТ НСО», обеспечение работоспособности РГИС НСО, навигационно-информационного программного обеспечения, обеспечение функционирования сети постоянно действующих станций точного позиционирования ГЛОНАСС Новосибирской области и иного специализированного оборудования |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 20 171,1 | 5 045,8 | 5 439,2 | 4 824,1 | 4 862,0 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 20 171,1 | 5 045,8 | 5 439,2 | 4 824,1 | 4 862,0 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 610 | 20 171,1 | 5 045,8 | 5 439,2 | 4 824,1 | 4 862,0 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.1.1.1.1.2. Разработка (приобретение), внедрение и развитие (модернизация) программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих процессы автоматизации наполнения баз данных РНИС НСО и РГИС НСО пространственными данными | Количество комплексов |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ДИиРТТ НСО | обеспечение автоматической интеграции РГИС НСО, РНИС НСО с данными ведомственных систем органов исполнительной государственной власти Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 4 631,6 |  | 4 631,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 4 631,6 |  | 4 631,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 240 | 4 631,6 |  | 4 631,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1.3. Создание специализированных подсистем РГИС НСО и РНИС НСО разработка унифицированных решений наполнения баз данных РГИС НСО пространственными данными | Количество систем |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | ДИиРТТ НСО / Минздрав НСО, Минобрнауки НСО, Минтруд НСО | создание отраслевых подсистем в составе РГИС НСО, унифицированных подсистем в составе ГИС НСО для органов местного самоуправления муниципальных образований на территории Новосибирской области, выполнение работ по наполнению баз данных РГИС НСО |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 28 839,3 |  | 13 282,2 | 7 768,1 | 7 789,1 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 57 678,7 |  | 26 564,3 | 15 536,2 | 15 578,3 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 240 | 57 678,7 |  | 26 564,3 | 15 536,2 | 15 578,3 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 82 481,4 | 5 045,8 | 36 635,1 | 20 360,3 | 20 440,3 | 20 171,1 | 20 171,1 |  | автоматизации технологических процессов сбора, формирования, переработки и ведения пространственных данных, расширение состава данных в ГИС НСО, достижение к 2016 году 100% охвата территории Новосибирской области навигационной инфраструктурой с использованием технологий ГЛОНАСС с сохранением данного уровня, автоматизация процесса мониторинга работы транспортного комплекса Новосибирской области |
|  | областной бюджет | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 240 | 62 310,3 | 0 | 31 195,9 | 15 536,2 | 15 578,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 610 | 20 171,1 | 5 045,8 | 5 439,2 | 4 824,1 | 4 862,0 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 188 704,9 | 83 227,6 | 249 152,0 | 414 085,3 | 442 237,9 | 343 754,0 | 221 736,6 |  |  |
|  | областной бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  | 1 187 215,4 | 83 227,6 | 249 152,0 | 414 085,3 | 440 748,4 | 343 754,0 | 221 736,6 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.1.7057 | 521 | 28 300,0 | 0 | 8 490 | 0 | 19 810,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 110 | 56 959,7 | 6 813,4 | 14 669,6 | 17 718,6 | 17 758,1 | 53 849,8 | 46 120,3 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 240 | 21 459,1 | 515,3 | 1 842,6 | 6 902,3 | 12 197,0 | 8 159,1 | 7 871,2 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0059 | 850 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.2.0405 | 240 | 11 664,2 | 0 | 900 | 4 964 | 5 800,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 124 | 0410 | 18.2.0404 | 410 | 110 301,6 | 0 | 0 | 42 090,5 | 68 211,1 | 200 000,0 | 86 000,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 240 | 813 125,4 | 56 455 | 171 703,1 | 304 306,1 | 280 661,0 | 14 650,0 | 14 650,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 610 | 46 906,0 | 10 390,0 | 10 911,6 | 13 733,4 | 11 871,0 | 46 906,0 | 46 906,0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.3.0407 | 850 | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 240 | 62 310,3 | 0 | 31 195,9 | 15 536,2 | 15 578,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 194 | 0410 | 18.4.0407 | 610 | 20 171,1 | 5 045,8 | 5 439,2 | 4 824,1 | 4 862,0 | 20 171,1 | 20 171,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 1 489,5 | 0 | 0 | 0 | 1 489,5 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Применяемые сокращения:

АТС – автоматические телефонные станции;

ГБУ НСО «ЦНГТ НСО» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»;

ГБУ НСО «ЦИТ НСО»

ГЖИ НСО – государственная жилищная инспекция Новосибирской области;

ГИСПД – государственная инфокоммуникационная сеть передачи данных;

ГКУ НСО «Система 112» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Система 112»;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы»

ДИиРТТ НСО - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

ЕГИСЗ НСО – единая государственная система здравоохранения Новосибирской области;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области;

Минобрнауки НСО – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

Минсоцразвития НСО – министерство социального развития Новосибирской области;

МС НСО – министерство строительства Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область;

ОМС НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы власти Новосибирской области;

РГИС НСО –  региональная геоинформационная система Новосибирской области;

ТИС НСО – территориальная информационная система Новосибирской области.

_________